BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Feature một quản lý đặt và hủy suất ăn trực tuyến - Feature hai quản lý tổng hợp số liệu và báo cáo suất ăn

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- Là nhân viên tôi muốn đặt cơm trực tuyến để nhận suất ăn không cần ghi sổ tại sảnh - Là nhân viên tôi muốn hệ thống tổng hợp số liệu món ăn tự động để gửi nhà bếp đúng giờ

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Thiết lập cơ sở dữ liệu lưu trữ thực đơn vì đây là hạng mục hạ tầng nền tảng không phải giao diện trực tiếp nhưng phải có trong hệ thống

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí vi phạm testable Vì yêu cầu chạy nhanh và dễ dùng là cảm tính không có định lượng cụ thể Viết lại Là người dùng tôi muốn trang chủ tải dưới hai giây để thao tác đặt cơm nhanh chóng

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí vi phạm small Vì chứa nhiều tính năng lớn gộp chung không thể hoàn thành trong một sprint Viết lại Là nhân viên tôi muốn xem lịch sử đặt cơm và tổng tiền trong tháng để dà soát công nợ

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given nhân viên đã đặt suất cơm trước chín rưỡi When nhân viên bấm nút hủy suất ăn Then hệ thống hủy thành công và không tính tiền bữa đó |
| AC-02 | Given nhân viên đã đặt suất cơm nhưng thời gian đã sau chín rưỡi When nhân viên bấm hủy suất ăn Then hệ thống báo quá giờ và giữ đơn |
| AC-03 | Given nhân viên chưa đặt suất cơm nào When nhân viên truy cập quản lý đơn hàng Then hệ thống hiển thị thông báo không có đơn hàng để hủy |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Wont have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Wont have |

Giải trình:

SC06 là tính năng đăng nhập bắt buộc phải có để phân quyền và xác định nhân viên SC07 là tính năng phụ trợ không ảnh hưởng nv cốt lõi

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

SC06, SC03,SC02 tổng 19 sp Căn cứ dựa trên ưu tiên nhóm tính năng cốt lõi

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Hoàn thiện nền tảng đăng nhập đặt hủy suất ăn và tự động tổng hợp số liệu

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

tiến độ đang chậm hơn lý tưởng còn 15 sp vào cuối ngày năm đề xuất tổ chức họp với nhóm để tìm điểm nghẽn và xem xét giảm bớt phạm vi hạng mục chưa hoàn thành